UMOWA

o wykonanie robót budowlanych

Zawarta w Gdańsku w dniu ....................................2014 roku,  pomiędzy:

Port Lotniczy Gdańsk Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk,

NIP: 522-00-10-256, REGON: 010365722, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Gdańsku pod KRS Nr 0000075422, której kapitał Zakładowy wynosi 125.290.000 zł, a w skład Zarządu wchodzą:

reprezentowaną przez:

1. Tomasza Kloskowskiego		- Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

a

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ"

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Zamawiający oświadcza, że zamierza naprawić nawierzchnię oraz odtworzyć szczeliny dylatacyjne na płycie postojowej nr 2 ( drodze kołowania M ), wymienić wypełnienie szczelin w płycie przed hangarem, wykonać  remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania ( L i R ) znajdujących  się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk (oznaczonych kolorem czerwonym na mapie sytuacyjnej remontowanej nawierzchni stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

§ 2.

Wykonawca oświadcza, że  przyjmuje do wykonania przedmiot umowy opisany w § 4 na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), stanowiącej integralną część niniejszej Umowy oraz dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną, oraz odpowiednimi uprawnieniami, umożliwiającymi należyte wykonanie niniejszej umowy.

§ 3.

Niniejszym Strony zgodnie ustalają, że na potrzeby niniejszej umowy określenia podane poniżej będą rozumiane w następujący sposób :

- "Roboty" lub „Prace”  – pojęcia tożsame, obejmujące wszystkie prace przygotowawcze i porządkowe, roboty montażowe, roboty budowlane i instalacyjne, oraz inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.

- "Materiały" – wszystkie materiały budowlane i urządzenia, niezbędne i celowe do użycia przez Wykonawcę.

- „zakończenie robót” - moment, w którym wykonawca wykonał wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy oraz zakończono odbiór końcowy.

###### CEL I PRZEDMIOT UMOWY

§ 4.

Celem umowy jest naprawienie nawierzchni oraz odtworzenie szczelin dylatacyjnych na płycie postojowej nr 2 ( drodze kołowania M ), wymiana wypełnienia szczelin w płycie przed hangarem,  wyremontowanie szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania ( L i R ), hydrofobizację płyty przed hangarem i płyty postojowej samolotów nr 2 znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk (oznaczonych kolorem czerwonym na mapie sytuacyjnej remontowanej nawierzchni stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) ,  zgodnie ze sztuką budowlaną . Zakres robót obejmuje w szczególności:

•    odtworzenie szczelin rozszerzenia na płycie postojowej nr 2 ( droga kołowania M )

•    wymiana wypełnienia szczelin w płycie przed hangarem

- naprawę lokalnych uszkodzeń krawędzi o szerokości około 20 cm i narożników o wymiarach 50x50cm - 15x15cm - płyt postojowych nr 1 i 2 (droga kołowania L i R )

- naprawę spękań nawierzchni bitumicznej na drodze startowej i drogach do kołowania ( L i R ) o szerokości do 5 mm,

- naprawę spękań nawierzchni bitumicznej na drodze startowej i drogach do kołowania ( L i R ) o szerokości do 150 mm,

- naprawę spękań otwartych na płycie postojowej nr 1 i 2 (drogi  kołowania L i R ), nawierzchnia betonowa

- hydrofobizację płyty przed hangarem i płyty postojowej  nr 2

UWAGA! Przedmiar robót, będący załącznikiem nr 2 do SIWZ-u, ma charakter wyłącznie informacyjny.

Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wszystkich robót oraz dostarczenie i montaż wszystkich materiałów, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu umowy.

TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 5.

1.    Strony ustalają, że realizacji umowy rozpocznie się niezwłocznie po otrzymaniu przepustek osobowych uprawniających do wykonywania robót w strefie zastrzeżonej lotniska, prace zakończą się w terminie do dnia 30 września  2014 roku.

- Strony postanawiają, że w wypadku gdy z powodu niespodziewanych niesprzyjających warunków atmosferycznych w terminie, o którym mowa powyżej w zgodnej ocenie stron wykonawca nie będzie mógł rozpocząć i/lub wykonać, i/lub zakończyć robót w umówionym terminie strony ustalą inny termin realizacji umowy.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 6.

1.   Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z umową, wysokiej jakości, zgodne ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, odpowiednimi obowiązującymi przepisami i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2.    Wykonawca będzie wykonywał roboty pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego i jest zobowiązany do wykonania natychmiastowego wszelkich poleceń wydawanych przez tę osobę.

3.   Wykonawca będzie wykonywał roboty na drogach do kołowania podczas regularnego ruchu lotniczego i dlatego roboty będą wykonywane w godzinach ustalonych każdorazowo z Dyżurnym Operacyjnym Portu Lotniczego, z tym że roboty na drodze kołowania M, L i R prowadzone będą między godziną 000 – 530, a roboty na płycie postojowej nr 2  prowadzone będą pomiędzy godz. 8.00- 20.00, powierzchnie płyty postojowej, na których będą wykonywane roboty, będą wyłączane z eksploatacji na czas robót.

4.  Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty na drodze kołowania w taki sposób, aby po każdorazowym wezwaniu przez osobę nadzorującą wykonywanie robót z ramienia Zamawiającego możliwym było zwolnienie drogi startowej w ciągu 5 minut i przeniesienie w tym czasie sprzętu, materiałów oraz pracowników na odległość bezpieczną 50 m od krawędzi drogi startowej, aby była możliwość wykonywania startów i lądowań na drodze startowej.

5.    W przypadku niewykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez  Wykonawcę, Zamawiający upoważniony będzie do zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7.

Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany, posiadający odpowiednie uprawnienia personel do kierowania i wykonywania robót.

§ 8.

Wykonawca ponadto zapewni we własnym zakresie i na koszt własny:

- uzyskanie dla każdego pracownika przepustki osobowej, oraz przed przystąpieniem do pracy na terenie Portu

Lotniczego odbycie obowiązkowego szkolenia świadomości ochrony lotnictwa obejmujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Koszt obowiązkowego szkolenia 230 zł netto za każdą osobę.

- ochronę znajdującego się na placu budowy mienia

- prowadzenie prac z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa na terenie lotniska

- po zakończeniu robót uporządkowanie miejsca wykonywania robót

- wszelkie inne działania mające na celu właściwą, zgodną z potrzebami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także potrzebami ochrony środowiska organizację wykonywania robót

§ 9.

- Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę wyłącznie przy użyciu materiałów własnych.

- Materiały przewidziane do użycia w ramach niniejszej umowy powinny być nowe, kupowane w celu realizacji niniejszej umowy. Jakość materiałów powinna być udokumentowana atestami i opiniami zezwalającymi na ich użycie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

- Zastosowana masa zalewowa musi posiadać deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania na nawierzchniach lotniskowych.

- Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu przedmiotowe atesty i opinie na każde wezwanie Zamawiającego, jak również przekazać Zamawiającemu deklarację zgodności (certyfikaty) dopuszczające materiały do stosowania na nawierzchniach lotniskowych przed ich zastosowaniem, jednocześnie zobowiązuje się do wywozu i utylizacji odpadów.

§ 10.

Przedstawicielem Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem robót będzie Kierownik Budowy.

###### PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 11.

Zamawiający zobowiązany jest do przekazania terenu wykonywanych robót  i przystąpienia do odbioru końcowego niezwłocznie po wezwaniu wykonawcy.

§ 12.

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w § 14.

§ 13.

1. Zamawiający informuje, że pan Henryk Szymerkowski Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji i Inwestycji jest pełnomocnikiem Zamawiającego do wykonania wszelkich czynności do jakich zobowiązany jest na podstawie niniejszej umowy

2. Zamawiający informował będzie Wykonawcę o osobach, które będą sprawowały nadzór nad pracami w porze  nocnej.

###### WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§ 14.

- Strony zgodnie podają, że wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie całości przedmiotu umowy, wynosi ……………………….. zł

(sł.: ........................................................................ złotych) brutto, w której to kwocie zawarty jest podatek od towarów i usług według stawki  23% w wysokości …… ……………………………………………..złotych, wartość wynagrodzenia netto to ………………………………. (sł.: ………………………………………………………………..…………………).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu Umowy z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i warunkami Umowy. W kwocie określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu umowy, zapoznał się z wszelką dostępną dokumentacją oraz uwzględnił w wynagrodzeniu wszelkie warunki miejscowe i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu ich niedoszacowania. Wykonawca potwierdza również, iż uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje i dane, jaki mają wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania przedmiotu umowy.

- W razie niewykonania w jakiejkolwiek części niniejszej umowy wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zostanie zmniejszone o wartości niewykonanej części umowy, niezależnie od przyczyny.

§ 15.

Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 16.

Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił podpisany bez żadnych zastrzeżeń przez Kierownika Budowy i przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie umowy zgodnie z jej treścią.

§ 17.

Gotowość do odbioru Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi pisemnie Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dochowania umówionego terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust 1 umowy.

§ 18.

1. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeśli nie zostały wykonane wszystkie prace, bądź jeśli stwierdzi w trakcie odbioru istnienie istotnych wad dotyczących wykonanych prac. W powyższej sytuacji strony określą termin, do którego powinny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i usunięte wszelkie wady. Po wykonaniu przez Wykonawcę zaległych prac oraz usunięciu istniejących wad, zobowiązany jest on ustalić z Zamawiającym kolejny termin odbioru końcowego. Zamawiający w takiej sytuacji zachowuje prawo do  kar umownych, o których mowa poniżej w § 19 umowy.

2. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji, czy też prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON - KARY UMOWNE

§ 19.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej o charakterze niewyłącznym w wypadku:

a) opóźnienia w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust 1 umowy,

b) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto

§ 20.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych  kar umownych.

- Strony zgodnie oświadczają, iż roszczenia z tytułu kar umownych są natychmiast wymagalne, zaś kary umowne Zamawiający będzie uprawniony potrącić z kwotą wynagrodzenia należnego wykonawcy, bez składania dodatkowych oświadczeń.

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

§ 21.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy na warunkach określonych przepisami art. 556 – 576 i 636 – 638  Kodeksu cywilnego. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają wraz z wygaśnięciem uprawnień wynikających z gwarancji jakości, nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od zakończenia odbioru końcowego.

§ 22.

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości materiałów i wykonanych robót na warunkach określonych przepisami art. 577 - 581 Kodeksu cywilnego na okres 24 miesięcy od zakończenia odbioru końcowego.

§ 23.

1. W terminie dwóch dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu się wady, za którą Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o proponowanym terminie usunięcia wady. W wypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wady, co będzie równoznaczne z uzgodnieniem terminu usunięcia wady. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi, Zamawiający upoważniony będzie do zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo  Wykonawcy z jednoczesnym zachowaniem  prawa do dochodzenia kar umownych od wykonawcy wskazanych w § 19 lit. b).

2. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowiązane są uwzględnić: charakter wady, jej wpływ na funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter działalności prowadzonej przez Wykonawcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Wykonawca niniejszym gwarantuje Zamawiającemu, iż wykona na zlecenie Zamawiającego  dalsze prace polegające na remoncie lub naprawie szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach lotniskowych na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku  w bieżącym roku kalendarzowym 2014 roku w ilości określonej przez Zamawiającego po cenach i na warunkach ustalonych w  umowie zawartej w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w niniejszym postępowaniu

§ 25.

Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie robót w umówionym terminie określonym w § 5 ust 1 lub opóźniać się będzie z zakończeniem robót w stosunku do terminu określonego w § 5 ust 1, Zamawiający według swego wyboru będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem prawa do dochodzenia kar umownych o których mowa w § 19 lit. c) lub zlecić wykonanie zastępcze osobie trzeciej na zasadach , o których mowa w §6 ust. 5 z jednoczesnym zachowaniem  prawa do dochodzenia kar umownych od wykonawcy za opóźnienie wskazanych w § 19 lit. a).

§ 26.

Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonym w dobrej wierze.

§ 27.

W wypadku gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 28.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, nie wyłączając zmiany tego paragrafu, dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 29.

Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą wręczenia ich Kierownikowi Budowy.

§ 30.

Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane  za doręczone z chwilą doręczenia ich do siedziby Zarządu Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego 200.

§ 31.

Z chwilą podpisania niniejszej umowy tracą moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonane przed jej podpisaniem.

§ 32.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 33.

##### Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:

- mapa sytuacyjna remontowanej nawierzchni – Załącznik Nr 1.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- Załącznik Nr 2.

3.  Oferta Wykonawcy- Załącznik Nr 3.

ZAMAWIAJĄCY    	                                WYKONAWCA