REGULAMIN PRZETARGU

Stanowiący Warunki zamówienia w rozumieniu Zarzadzenia Nr 33/2010 Zarządu Spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

§ 1

Dane Zamawiającego

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200,

Tel. +48 58 348 11 11,

Faks +48 58 345 22 83.

Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego: www.airport.gdansk.pl

§ 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  " wykonanie robót budowlanych – remont szczelin dylatacyjnych na płycie postojowej Nr 1 (stanowiska 4-7); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach kołowania BRAWO oraz CHARLI znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk ", zgodnie z przedmiarem robót będącym załącznikiem dokumentacji Przetargowej.

§ 3

Zdolność Do Uczestnictwa

1.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.

- Oferenci zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie na terenie lotnisk w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 3 umów na roboty budowlane, zbieżnych z przedmiotem zamówienia o zakresie robót nie mniejszym niż przewidziany w przetargu.

- Osoba przewidziana do kierowania robotami winna posiadać 3 letnie doświadczenie oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno inzynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych.

§ 4

# Warunki składania ofert

1.	Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko 1 ofertę.

2.	Złożenie oferty w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, pociąga za sobą pełną akceptację przez Uczestnika Przetargu wszystkich ogólnych warunków oraz wymagań przewidzianych w Dokumentach Przetargowych, z tym że jakakolwiek klauzula przeciwna będzie pomijana lub spowoduje odrzucenie oferty przez Komisję Przetargową.

§ 5

# Zawartość Ofert

Oferta przygotowana i złożona przez Uczestnika Przetargu powinna zawierać:

- Formularz ofertowy

- Właściwy dokument potwierdzający legalność działalności gospodarczej Uczestnika Przetargu, wystawiony nie wczesniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert.

- Podpisy osób uprawnionych z mocy prawa bądź umowy względnie statutu do reprezentowania Uczestnika Przetargu.

- Referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówień, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu przetargu.

§ 6

## Warunki techniczne

Oferty muszą pod każdym względem spełniać wymagania podane w zamieszczonej na stronie internetowej po adresem WWW.airport.gdansk.pl w zakładce „przetargi” dokumentacji przetargowej.

UWAGA :

- Wartość oferty musi uwzględniać kwotę 230 zł za każdego pracownika Oferenta, który przed przystąpieniem do pracy na terenie Portu Lotniczego Gdańsk odbędzie obowiązkowe szkolenie świadomości obejmujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem i uzyska przepustkę okresową. Czas uzyskania przepustki 3 tygodnie.

- Nie przewiduje się zamknięcia drogi startowej na czas wykonywanych robót, dlatego należy tak wykonywać roboty aby po każdorazowym wezwaniu przez Wieżę Kontroli Lotów do zwolnienia drogi startowej (czas 5 minut) na odległość bezpieczną 50 m, była możliwość wykonywania startów i lądowań na drodze startowej. W związku z powyższym roboty na drodze startowej prowadzone będą pomiędzy godziną 000 – 530.

- Roboty na płycie postojowej prowadzone będą pomiędzy godz. 8 : 00 a 20 : 00.

§ 7

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie powinno zostać wykonane nie później niż w ciagu 30 dni od daty podpisania Umowy.

§ 8

### Cena Oferty

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi by podana w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem naleznego podatku VAT.

- Ceny jednostkowe podane w ofercie ma charakter ryczałtowy i będą obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

§ 9

### Kryteria oceny oferty

- Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszym Regulaminem,

  - z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszym Regulaminem,

  - złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

  - oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

  - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| L.P. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 100 |

- Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

  - Nazwa kryterium: cena brutto

cena brutto=cena najkorzystniejszej oferty⋅100cena brutto badanej oferty

§ 10

Sporządzanie Oferty

- Oferty i cała związana z nimi korespondencja powinny być sporządzone w języku polskim.

- Oferta, załączniki oraz dokumenty pomocnicze powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie.

- Koperta powinna być oznaczona wyłącznie :

3.1	Adresem dla składania oferty, oznaczony w Ogłoszeniu o Przetargu.

3.2	Nazwą i adres Uczestnika Przetargu.

3.3	Adnotacją: „PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – REMONT SZCZELIN DYLATACYJNYCH NA PŁYCIE POSTOJOWEJ NR 1 (STANOWISKA 4-7) ; REMONT SZWÓW TECHNOLOGICZNYCH NA DRODZE STARTOWEJ I DROGACH KOŁOWANIA BRAWO ORAZ CHARLI ZNAJDUJACYCH SIĘ NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK”.

  - adnotacją „Nie otwierać przed 26.07.2010 roku, godz. 10.05”

4.	Wszystkie elementy składowe oferty powinny znajdować się razem w 1 kopercie.

§ 11

Podpisywanie Ofert

1.	Oferta powinna być podpisana przez Uczestnika Przetargu lub przez jego właściwie upoważnionego przedstawiciela.

2.	Oferta składana przez pełnomocnika musi podawać nazwę mocodawcy, w imieniu którego działa pełnomocnik.

§ 12

Składanie Ofert

1.	Oferty mogą być wysłane przesyłką poleconą z potwierdzeniem doręczenia lub doręczone przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru, na adres:

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z o.o.

Ul. Słowackiego 200

80-298 GDAŃSK; lub też składane osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Słowackiego 200, Sekretariat – I piętro.

2.       Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2010 roku, godzina 1000.

3.	Port Lotniczy musi otrzymać oferty nie później niż w terminie określonym regulaminie przetargu, zaś Uczestnik Przetargu ponosić będzie całe ryzyko z tytułu przesłania oferty,

4.	Port Lotniczy może, wedle własnego uznania, przedłużyć termin składania ofert, jednak takie przedłużenie terminu powinno zostać podane do publicznej wiadomości lub przekazane do wiadomości Uczestników Przetargu w taki sam sposób, jak Ogłoszenie o Przetargu.

§ 13

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 26.07.2010 roku, o godzinie 1005 w siedzibie Zamawiającego – ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.

§ 14

Okres Ważności Oferty

- Uczestnicy Przetargu są związani swoimi ofertami do dnia 31.08.2010 roku, zaś każda oferta wiążąca Uczestnika Przetargu przez okres krótszy może zostać odrzucona.

- Port Lotniczy może przed upływem ustalonego okresu ważności oferty, zażądać od Uczestników Przetargu określonego przedłużenia okresu ważności związania ofertą.

§ 15

# Wycofywanie I Poprawianie

Każdy Uczestnik Przetargu może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że Port Lotniczy otrzyma pisemne zawiadomienie o takiej zmianie lub wycofaniu przed upływem tego terminu. Zawiadomienie o zmianie powinno być przygotowane, zapieczętowane, oznakowane i wysłane tak, jak oryginalna oferta i będzie ono przyjmowane jako zmiana oryginalnej oferty.

§ 16

Przyjęcie Ofert

1.	Przeprowadzenie przetargu nie zobowiązuje Portu Lotniczego do przyjęcia którejkolwiek oferty.

2.	Port Lotniczy nie będzie zobowiązany do żadnych odszkodowań w stosunku do Uczestników Przetargu, których oferty nie zostały przyjęte, ani też nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zawarcia Umowy.

3.	Wszyscy Uczestnicy Przetargu zostaną poinformowani na piśmie o decyzji w stosunku do ich oferty oraz zostanie wskazana im firma (nazwa) i siedziba tego, którego ofertę wybrano. Port Lotniczy nie będzie zobowiązany do podawania powodów swojego wyboru, ani do prowadzenia z Uczestnikami Przetargu korespondencji dotyczącej wyników przetargu.

§ 17

Zawarcie Umowy

1.	Port Lotniczy zawrze umowę z Uczestnikiem Przetargu lub Uczestnikami Przetargu, których oferty zostały przyjęte.

2.	Uczestnik Przetargu zostanie powiadomiony na piśmie, że jego oferta została przyjęta oraz zostanie zaproszony do zawarcia umowy.

3.	Uczestnik Przetargu zwraca podpisany przez siebie egzemplarz umowy w terminie trzech dni od jego otrzymania, tym samym zatwierdzając i akceptując wszystkie podane w niej warunki.