UMOWA

o wykonanie robót budowlanych

Zawarta w Gdańsku w dniu ........................................ roku,  pomiędzy:

Port Lotniczy Gdańsk Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk,

NIP: 522-00-10-256, REGON: 010365722,

reprezentowaną przez:

1. Tomasza Kloskowskiego		- Prezesa Zarządu

2. Marzenna Krefft			- Wiceprezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

a

................................................................................................................................................................ .

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ"

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

- Zamawiający oświadcza, że zamierza naprawić pęknięcia oraz odtworzyć szczeliny rozszerzania na płycie postojowej Nr 2 (stanowiska 8 - 13); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania  znajdujących  się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk (oznaczonych kolorem czerwonym na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) w zakresie rzeczowym opisanym w przedmiarze robót,  która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, iż jest spółką z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Gdańsku pod KRS Nr 0000075422, której kapitał Zakładowy wynosi 100.040.000 zł, a w skład Zarządu wchodzą:

- Tomasz Kloskowski			- Prezes Zarządu

- Marzenna Krefft			- Wiceprezes Zarządu

- Wykonawca oświadcza, iż jest :

§ 2.

Wykonawca oświadcza, że  przyjmuje do wykonania przedmiot umowy opisany w §1, dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną, oraz odpowiednimi uprawnieniami, umożliwiającymi wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 3.

Niniejszym Strony zgodnie ustalają, że na potrzeby niniejszej umowy określenia podane poniżej będą rozumiane w następujący sposób :

- "Roboty" –wszystkie prace przygotowawcze i porządkowe, roboty montażowe, roboty budowlane i instalacyjne, oraz inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.

- "Materiały" – wszystkie materiały budowlane i urządzenia, niezbędne i celowe do użycia przez Wykonawcę, których własność przejdzie na Zamawiającego w wykonaniu umowy.

- „zakończenie robót” - moment, w którym wykonawca wykonał wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy oraz zakończono odbiór końcowy.

###### CEL I PRZEDMIOT UMOWY

§ 4.

- Celem umowy jest naprawa pęknięć oraz odtworzenie szczelin rozszerzania na płycie postojowej Nr 2 (stanowiska 8 - 13); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania  znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk (oznaczonych kolorem czerwonym na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) , na zasadach określonych w niniejszej umowie w zakresie rzeczowym opisanym w przedmiarze robót,  która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy

- Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wszystkich robót oraz dostarczenie i montaż wszystkich materiałów, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu umowy.

TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 5.

1.    Strony ustalają, że realizacji umowy rozpocznie się niezwłocznie po otrzymaniu przepustek osobowych uprawniających do wykonywania robót w strefie zastrzeżonej lotniska, prace zakończą się w terminie do ____________ (nie później niż do dnia 30 września 2011r.).

- Strony postanawiają, że w wypadku gdy z powodu niespodziewanych niesprzyjających warunków atmosferycznych w terminie, o którym mowa powyżej w zgodnej ocenie stron wykonawca nie będzie mógł rozpocząć i/lub wykonać, i/lub zakończyć robót w umówionym terminie strony ustalą inny termin realizacji umowy.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 6.

1.   Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z umową, wysokiej jakości, zgodne ze sztuką budowlaną, Polskimi

Normami, odpowiednimi obowiązującymi przepisami i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2.    Wykonawca będzie wykonywał roboty pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego i jest

zobowiązany do wykonania natychmiastowego wszelkich poleceń wydawanych przez tę osobę.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty na drodze startowej i drogach do kołowania podczas regularnego ruchu lotniczego i dlatego roboty będą wykonywane w godzinach ustalonych każdorazowo z Dyżurnym Operacyjnym Portu Lotniczego, z tym że roboty na drodze startowej prowadzone będą między godziną 000 – 530, a roboty na płycie postojowej nr 2 (stanowiska 8- 13) prowadzone będą pomiędzy godz. 8.00- 20.00, powierzchnie płyty postojowej, na których będą wykonywane roboty, będą wyłączane z eksploatacji na czas robót.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty na drodze startowej w taki sposób, aby po każdorazowym wezwaniu przez osobę nadzorującą wykonywanie robót z ramienia Zamawiającego możliwym było zwolnienie drogi startowej w ciągu 5 minut i przeniesienie w tym czasie sprzętu, materiałów oraz pracowników na odległość bezpieczną 50 m od krawędzi drogi startowej, aby była możliwość wykonywania startów i lądowań na drodze startowej.

- W przypadku niewykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez

Wykonawcę, Zamawiający upoważniony będzie do zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 7.

Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany, posiadający odpowiednie uprawnienia personel do kierowania i wykonywania robót.

§ 8.

Wykonawca ponadto zapewni we własnym zakresie i na koszt własny:

- uzyskanie dla każdego pracownika przepustki osobowej, oraz przed przystąpieniem do pracy na terenie Portu

Lotniczego odbycie obowiązkowego szkolenia świadomości ochrony lotnictwa obejmujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Koszt obowiązkowego szkolenia 230 zł za każdą osobę.

- ochronę znajdującego się na placu budowy mienia

- prowadzenie prac z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa na terenie lotniska

- po zakończeniu robót uporządkowanie miejsca wykonywania robót

- wszelkie inne działania mające na celu właściwą, zgodną z potrzebami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także potrzebami ochrony środowiska organizację wykonywania robót

§ 9.

- Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę wyłącznie przy użyciu materiałów własnych

- Materiały przewidziane do użycia w ramach niniejszej umowy powinny być nowe, kupowane w celu realizacji niniejszej umowy. Jakość materiałów powinna być udokumentowana atestami i opiniami zezwalającymi na ich użycie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

- Zastosowana masa zalewowa musi posiadać deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania na nawierzchniach lotniskowych oraz musi ponadto być odporna na paliwo lotnicze.

§ 10.

Przedstawicielem Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem robót będzie Kierownik Budowy.

###### PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 11.

Zamawiający zobowiązany jest do przekazania terenu wykonywanych robót  i przystąpienia do odbioru końcowego niezwłocznie po wezwaniu wykonawcy.

§ 12.

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w § 14.

§ 13.

1. Zamawiający informuje, że pan Grzegorz Trzoska Kierownik Działu Eksploatacji jest pełnomocnikiem

Zamawiającego do wykonania wszelkich czynności do jakich zobowiązany jest na podstawie niniejszej umowy

Zamawiający.

2. Zamawiający zobowiązany jest do ustanowienia Inspektora Nadzoru i do zawiadomienia o tym Wykonawcy.

3. Zamawiający informował będzie Wykonawcę o osobach które będą sprawowały nadzór nad pracami w porze

nocnej.

###### WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

( 14.

- Strony zgodnie podają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, wynosi ........... zł – netto (..), do którego zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT). Cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- W razie niewykonania w jakiejkolwiek części niniejszej umowy wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zostanie zmniejszone o wartości niewykonanej części umowy, niezależnie od przyczyny.

( 15.

Strony postanawiają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu odpowiednich, poprawnych faktur VAT.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 16.

Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie umowy zgodnie z jej treścią.

§ 17.

Gotowość do odbioru Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi pisemnie Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) w terminie umożliwiającym dochowania umówionego terminu zakończenia robót.

§ 18.

Brak ustosunkowania się Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) do tego zgłoszenia w ciągu 3 dni i brak jego uczestnictwa w czynnościach odbiorowych upoważnia wykonawcę do dokonania i zakończenia odbioru bez udziału Zamawiającego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON - KARY UMOWNE

( 19.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej o charakterze niewyłącznym w wypadku:

a) opóźnienia w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

b) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto

( 20.

- Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych wyłącznie w przypadku zwłoki w zapłacie faktury za każdy dzień zwłoki.

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

( 21.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy na warunkach określonych przepisami art. 556 – 576 i 636 – 638  Kodeksu cywilnego. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają wraz z wygaśnięciem uprawnień wynikających z gwarancji jakości, nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od zakończenia odbioru końcowego.

( 22.

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości materiałów i wykonanych robót na warunkach określonych przepisami art. 577 - 581 Kodeksu cywilnego na okres 24 miesięcy od zakończenia odbioru końcowego

( 23.

W terminie dwóch dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu się wady, za którą Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o proponowanym terminie usunięcia wady. W wypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wady, co będzie równoznaczne z uzgodnieniem terminu usunięcia wady.

( 24.

Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowiązane są uwzględnić: charakter wady, jej wpływ na funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter działalności prowadzonej przez Wykonawcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

( 25.

Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie robót w umówionym terminie określonym w § 5 lub opóźniać się będzie z zakończeniem robót o więcej niż 1 dzień w stosunku do terminu określonego w ( 5, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem prawa do dochodzenia kar umownych oraz z zachowaniem uprawnień, o których mowa w §6 ust.6.

( 26.

Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonym w dobrej wierze.

( 27.

W wypadku gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

( 28.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, nie wyłączając zmiany tego paragrafu, dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu.

( 29.

Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą wręczenia ich Kierownikowi Budowy.

§ 30.

Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane  za doręczone z chwilą doręczenia ich do siedziby Zarządu Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego 200.

§ 31.

Z chwilą podpisania niniejszej umowy tracę moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonane przed jej podpisaniem.

( 32.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

( 33.

##### Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:

- mapa sytuacyjna remontowanej nawierzchni – Załącznik Nr 1.

- Przedmiar robót  – Załącznik Nr 2.

- dokumentacja przetargowa- Załącznik Nr 3

- oferta Wykonawcy- Załącznik Nr 4

ZAMAWIAJĄCY								                           WYKONAWCA