REGULAMIN PRZETARGU

Stanowiący Warunki zamówienia w rozumieniu Zarzadzenia Nr 33/2010 Zarządu Spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

§ 1

Dane Zamawiającego

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200,

Tel. +48 58 348 11 11,

Faks +48 58 345 22 83.

Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego: www.airport.gdansk.pl

§ 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest " wykonanie robót budowlanych – Naprawa pęknięć oraz odtworzenie szczelin rozszerzania na płycie postojowej Nr 2 (stanowiska 8 - 13); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk” (oznaczonych kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej) , zgodnie z przedmiarem robót będącym załącznikiem do dokumentacji Przetargowej.

§ 3

Zdolność Do Uczestnictwa

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.

- Warunkiem udziału w przetargu jest:

- należyte wykonanie co najmniej 3 robót budowlanych obejmujących naprawę/ remont szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach lotniskowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy- w tym okresie o wartości nie mniejszej niż 80.000 złotych netto każda,

- Dysponowania osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie ww robót oraz dokumentu potwierdzającego dysponowanie ww osobą ze wskazaniem podstawy dysponowania.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.

§ 4

# Warunki składania ofert

1.	Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko 1 ofertę.

2.	Złożenie oferty w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, pociąga za sobą pełną akceptację przez Uczestnika Przetargu wszystkich ogólnych warunków oraz wymagań przewidzianych w Dokumentach Przetargowych, w szczególności treści umowy, z tym że jakakolwiek klauzula przeciwna będzie pomijana lub spowoduje odrzucenie oferty przez Komisję Przetargową.

§ 5

# Zawartość Ofert

Oferta przygotowana i złożona przez Uczestnika Przetargu powinna zawierać:

- Formularz ofertowy podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika Przetargu.

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówień, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt a. Regulaminu przetargu,

- dokumenty potwierdzające dysponowanie osobą, w której mowa w §3 ust.2 pkt b.

§ 6

## Warunki techniczne

Oferty muszą pod każdym względem spełniać wymagania podane w zamieszczonej na stronie internetowej po adresem WWW.airport.gdansk.pl w zakładce „przetargi” dokumentacji przetargowej.

UWAGA :

- Wartość oferty musi uwzględniać kwotę 230 zł za każdego pracownika Oferenta, który przed przystąpieniem do pracy na terenie Portu Lotniczego Gdańsk odbędzie obowiązkowe szkolenie świadomości ochrony lotnictwa obejmujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem i uzyska przepustkę okresową. Czas uzyskania przepustki wynosi 3 tygodnie.

- Nie przewiduje się zamknięcia drogi startowej na czas wykonywanych robót, dlatego należy tak wykonywać roboty, aby po każdorazowym wezwaniu przez osobę nadzorującą wykonywanie robót z ramienia Zamawiającego możliwym było zwolnienie drogi startowej w ciągu 5 minut i przeniesienie w tym czasie sprzętu, materiałów oraz pracowników na odległość bezpieczną 50 m od krawędzi drogi startowej, aby była możliwość wykonywania startów i lądowań na drodze startowej.

- Roboty  będą wykonywane w godzinach ustalonych każdorazowo z Dyżurnym Operacyjnym Portu Lotniczego, z tym że roboty na drodze startowej prowadzone będą między godziną 000 – 530, a roboty na płycie postojowej nr 2 (stanowiska 8- 13) prowadzone będą pomiędzy godz. 8.00- 20.00, powierzchnie płyty postojowej, na których będą wykonywane roboty, będą wyłączane z eksploatacji na czas robót

- Wykonawca udzieli co najmniej 24- miesięcznej liczonej od podpisania protokołu końcowego  gwarancji na przedmiot zamówienia

§ 7

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie powinno zostać wykonane nie później niż do 30 września 2011 r.

§ 8

### Cena Oferty

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i będzie obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy cena oferty podana cyframi różni się od ceny oferty podanej słownie, wówczas domniemuje się, że Wykonawca wiąże kwota oferty podana słownie.

§ 9

### Kryteria oceny oferty

- Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszym Regulaminem,

  - z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszym Regulaminem,

  - złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

  - oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

  - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| L.P. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 100 |

- Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

  - Nazwa kryterium: cena brutto

cena brutto=cena najkorzystniejszej oferty⋅100cena brutto badanej oferty

§ 10

Sporządzanie Oferty

- Oferty i cała związana z nimi korespondencja powinny być sporządzone w języku polskim.

- Oferta, załączniki oraz dokumenty pomocnicze powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie.

- Koperta powinna być oznaczona wyłącznie :

3.1	Adresem dla składania oferty, oznaczony w Ogłoszeniu o Przetargu.

3.2	Nazwą i adresem Uczestnika Przetargu.

3.3	Adnotacją: „PRZETARG NA NAPRAWĘ PĘKNIĘĆ ORAZ ODTWORZENIE SZCZELIN ROZSZERZANIA NA PŁYCIE POSTOJOWEJ NR2 (STANOWISKA 8-13); REMONT SZWÓW TECHNOLOGICZNYCH NA DRODZE STARTOWEJ I DROGACH DO KOŁOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PORU LOTNICZEGO GDAŃSK”,

3.4	adnotacją „Nie otwierać przed 07.06.2011 roku, godz. 10.05”

4.	Wszystkie elementy składowe oferty powinny znajdować się razem w 1 kopercie.

§ 11

Podpisywanie Ofert

1.	Oferta powinna być podpisana przez Uczestnika Przetargu lub przez jego właściwie upoważnionego przedstawiciela.

2.	Oferta składana przez pełnomocnika musi podawać nazwę mocodawcy, w imieniu którego działa pełnomocnik.

§ 12

Składanie Ofert

- Oferty mogą być wysłane przesyłką poleconą, z potwierdzeniem doręczenia lub doręczone przesyłką kurierska za potwierdzeniem odbioru, na adres Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk lub też składane osobiście w siedzibie Zmawiającego przy ulicy Słowackiego 200 w Gdańsku, sekretariat – I piętro.

- Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2011 roku, godz. 1000 .

- Port Lotniczy musi otrzymać oferty nie później niż w terminie określonym w regulaminie przetargu, zaś uczestnik przetargu ponosić będzie całe ryzyko z tytułu przesłania oferty,

- Port Lotniczy może, wedle własnego uznania, przedłużyć termin składania ofert, jednak takie przedłużenie terminu powinno zostać podane do publicznej wiadomości lub przekazane do wiadomości uczestników przetargu w taki sam sposób, jak ogłoszenie o przetargu.

§ 13

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 07.06.2011 roku, o godzinie 1005 w siedzibie Zamawiającego – ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.

§ 14

Okres Ważności Oferty

- Uczestnicy Przetargu są związani swoimi ofertami do dnia 31.08.2011 roku, zaś każda oferta wiążąca Uczestnika Przetargu przez okres krótszy może zostać odrzucona.

- Port Lotniczy może przed upływem ustalonego okresu ważności oferty, zażądać od Uczestników Przetargu określonego przedłużenia okresu ważności związania ofertą.

§ 15

# Wycofywanie I Poprawianie

Każdy Uczestnik Przetargu może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że Port Lotniczy otrzyma pisemne zawiadomienie o takiej zmianie lub wycofaniu przed upływem tego terminu. Zawiadomienie o zmianie powinno być przygotowane, zapieczętowane, oznakowane i wysłane tak, jak oryginalna oferta i będzie ono przyjmowane jako zmiana oryginalnej oferty.

§ 16

Przyjęcie Ofert

- Przeprowadzenie przetargu nie zobowiązuje Portu Lotniczego do przyjęcia którejkolwiek oferty.

- Port Lotniczy nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu.

- Port Lotniczy nie będzie zobowiązany do żadnych odszkodowań w stosunku do Uczestników Przetargu, których oferty nie zostały przyjęte, ani też nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zawarcia Umowy.

- Wszyscy Uczestnicy Przetargu zostaną poinformowani na piśmie o decyzji w stosunku do ich oferty oraz zostanie wskazana im firma (nazwa) i siedziba tego, którego ofertę wybrano. Port Lotniczy nie będzie zobowiązany do podawania powodów swojego wyboru, ani do prowadzenia z Uczestnikami Przetargu korespondencji dotyczącej wyników przetargu.

§ 17

Zawarcie Umowy

1.	Port Lotniczy zawrze umowę z Uczestnikiem Przetargu lub Uczestnikami Przetargu, których oferty zostały przyjęte.

2.	Uczestnik Przetargu zostanie powiadomiony na piśmie, że jego oferta została przyjęta oraz zostanie zaproszony do zawarcia umowy.

3.	Uczestnik Przetargu zwraca podpisany przez siebie egzemplarz umowy w terminie trzech dni od jego otrzymania, tym samym zatwierdzając i akceptując wszystkie podane w niej warunki.

§ 18

Postanowienia Końcowe

- Warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.

Załączniki:

- wzór umowy,

- przedmiary robot,

- mapa sytuacyjna remontowanej powierzchni.