UMOWA

o wykonanie robót budowlanych

Zawarta w Gdańsku w dniu ........................................ roku,  pomiędzy:

Port Lotniczy Gdańsk Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk,

NIP: 522-00-10-256, REGON: 010365722, nr KRS

reprezentowaną przez:

1. Tomasza Kloskowskiego		- Prezesa Zarządu

2. Marzenna Krefft			- Wiceprezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

a

..............

reprezentowaną przez:

1. ................				- Prezesa Zarzadu

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ"

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Zamawiający oświadcza, że zamierza naprawić nawierzchnię oraz odtworzyć szczeliny rozszerzania na płycie postojowej Nr 2 (droga kołowania R); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania  znajdujących  się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk (oznaczonych kolorem czerwonym na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) w zakresie rzeczowym opisanym w przedmiarze robót,  która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, iż jest spółką z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Gdańsku pod KRS Nr 0000075422, której kapitał Zakładowy wynosi 125.290.000 zł, a w skład Zarządu wchodzą:

- - Tomasz Kloskowski			- Prezes Zarządu

- - Marzenna Krefft			- Wiceprezes Zarządu

- Wykonawca oświadcza, iż jest ..............,

a w skład Zarządu wchodzą:

- ........................................		- Prezes Zarządu

§ 2.

Wykonawca oświadcza, że  przyjmuje do wykonania przedmiot umowy opisany w §1, dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną, oraz odpowiednimi uprawnieniami, umożliwiającymi wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 3.

Niniejszym Strony zgodnie ustalają, że na potrzeby niniejszej umowy określenia podane poniżej będą rozumiane w następujący sposób :

- "Roboty" –wszystkie prace przygotowawcze i porządkowe, roboty montażowe, roboty budowlane i instalacyjne, oraz inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.

- "Materiały" – wszystkie materiały budowlane i urządzenia, niezbędne i celowe do użycia przez Wykonawcę, których własność przejdzie na Zamawiającego w wykonaniu umowy.

- „zakończenie robót” - moment, w którym wykonawca wykonał wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy oraz zakończono odbiór końcowy.

###### CEL I PRZEDMIOT UMOWY

§ 4.

- Celem umowy jest naprawa nawierzchni oraz odtworzenie szczelin rozszerzania na płycie postojowej Nr 2 (droga kołowania R); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania  znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk (oznaczonych kolorem czerwonym na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) , na zasadach określonych w niniejszej umowie w zakresie rzeczowym opisanym w przedmiarze robót,  która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy

- Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wszystkich robót oraz dostarczenie i montaż wszystkich materiałów, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu umowy.

TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 5.

1.    Strony ustalają, że realizacji umowy rozpocznie się niezwłocznie po otrzymaniu przepustek osobowych uprawniających do wykonywania robót w strefie zastrzeżonej lotniska, prace zakończą się w terminie do 30 września 2012 roku.

- Strony postanawiają, że w wypadku gdy z powodu niespodziewanych niesprzyjających warunków atmosferycznych w terminie, o którym mowa powyżej w zgodnej ocenie stron wykonawca nie będzie mógł rozpocząć i/lub wykonać, i/lub zakończyć robót w umówionym terminie strony ustalą inny termin realizacji umowy.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 6.

1.   Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z umową, wysokiej jakości, zgodne ze sztuką budowlaną, Polskimi

Normami, odpowiednimi obowiązującymi przepisami i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2.    Wykonawca będzie wykonywał roboty pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego i jest

zobowiązany do wykonania natychmiastowego wszelkich poleceń wydawanych przez tę osobę.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty na drodze startowej i drogach do kołowania podczas regularnego ruchu lotniczego i dlatego roboty będą wykonywane w godzinach ustalonych każdorazowo z Dyżurnym Operacyjnym Portu Lotniczego, z tym że roboty na drodze startowej prowadzone będą między godziną 000 – 530, a roboty na płycie postojowej nr 2 (droga kołowania R) prowadzone będą pomiędzy godz. 8.00- 20.00, powierzchnie płyty postojowej, na których będą wykonywane roboty, będą wyłączane z eksploatacji na czas robót.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty na drodze startowej w taki sposób, aby po każdorazowym wezwaniu przez osobę nadzorującą wykonywanie robót z ramienia Zamawiającego możliwym było zwolnienie drogi startowej w ciągu 5 minut i przeniesienie w tym czasie sprzętu, materiałów oraz pracowników na odległość bezpieczną 50 m od krawędzi drogi startowej, aby była możliwość wykonywania startów i lądowań na drodze startowej.

- W przypadku niewykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez

Wykonawcę, Zamawiający upoważniony będzie do zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 7.

Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany, posiadający odpowiednie uprawnienia personel do kierowania i wykonywania robót.

§ 8.

Wykonawca ponadto zapewni we własnym zakresie i na koszt własny:

- uzyskanie dla każdego pracownika przepustki osobowej, oraz przed przystąpieniem do pracy na terenie Portu

Lotniczego odbycie obowiązkowego szkolenia świadomości ochrony lotnictwa obejmujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Koszt obowiązkowego szkolenia 230 zł za każdą osobę.

- ochronę znajdującego się na placu budowy mienia

- prowadzenie prac z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa na terenie lotniska

- po zakończeniu robót uporządkowanie miejsca wykonywania robót

- wszelkie inne działania mające na celu właściwą, zgodną z potrzebami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także potrzebami ochrony środowiska organizację wykonywania robót

§ 9.

- Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę wyłącznie przy użyciu materiałów własnych

- Materiały przewidziane do użycia w ramach niniejszej umowy powinny być nowe, kupowane w celu realizacji niniejszej umowy. Jakość materiałów powinna być udokumentowana atestami i opiniami zezwalającymi na ich użycie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

- Zastosowana masa zalewowa musi posiadać deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania na nawierzchniach lotniskowych oraz musi ponadto być odporna na paliwo lotnicze.

§ 10.

Przedstawicielem Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem robót będzie Kierownik Budowy.

###### PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 11.

Zamawiający zobowiązany jest do przekazania terenu wykonywanych robót  i przystąpienia do odbioru końcowego niezwłocznie po wezwaniu wykonawcy.

§ 12.

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w § 14.

§ 13.

1. Zamawiający informuje, że pan Grzegorz Trzoska Kierownik Działu Eksploatacji jest pełnomocnikiem

Zamawiającego do wykonania wszelkich czynności do jakich zobowiązany jest na podstawie niniejszej umowy

Zamawiający.

2. Zamawiający informował będzie Wykonawcę o osobach które będą sprawowały nadzór nad pracami w porze

nocnej.

###### WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§ 14.

- Strony zgodnie podają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, wynosi ............... zł – netto (......................... złotych), do którego zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT). Cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- W razie niewykonania w jakiejkolwiek części niniejszej umowy wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zostanie zmniejszone o wartości niewykonanej części umowy, niezależnie od przyczyny.

§ 15.

Strony postanawiają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu odpowiednich, poprawnych faktur VAT.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 16.

Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił podpisany przez Kierownika Budowy i przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie umowy zgodnie z jej treścią.

§ 17.

Gotowość do odbioru Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi pisemnie Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dochowania umówionego terminu zakończenia robót.

§ 18.

Brak ustosunkowania się Zamawiającego do tego zgłoszenia w ciągu 3 dni i brak jego uczestnictwa w czynnościach odbiorowych upoważnia wykonawcę do dokonania i zakończenia odbioru bez udziału Zamawiającego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON - KARY UMOWNE

§ 19.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej o charakterze niewyłącznym w wypadku:

a) opóźnienia w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

b) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto

§ 20.

- Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych wyłącznie w przypadku zwłoki w zapłacie faktury za każdy dzień zwłoki.

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

§ 21.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy na warunkach określonych przepisami art. 556 – 576 i 636 – 638  Kodeksu cywilnego. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają wraz z wygaśnięciem uprawnień wynikających z gwarancji jakości, nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od zakończenia odbioru końcowego.

§ 22.

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości materiałów i wykonanych robót na warunkach określonych przepisami art. 577 - 581 Kodeksu cywilnego na okres 24 miesięcy od zakończenia odbioru końcowego

§ 23.

W terminie dwóch dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu się wady, za którą Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o proponowanym terminie usunięcia wady. W wypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wady, co będzie równoznaczne z uzgodnieniem terminu usunięcia wady.

§ 24.

Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowiązane są uwzględnić: charakter wady, jej wpływ na funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter działalności prowadzonej przez Wykonawcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie robót w umówionym terminie określonym w § 5 lub opóźniać się będzie z zakończeniem robót o więcej niż 1 dzień w stosunku do terminu określonego w § 5, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem prawa do dochodzenia kar umownych oraz z zachowaniem uprawnień, o których mowa w §6 ust.6.

§ 26.

Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonym w dobrej wierze.

§ 27.

W wypadku gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 28.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, nie wyłączając zmiany tego paragrafu, dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 29.

Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą wręczenia ich Kierownikowi Budowy.

§ 30.

Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane  za doręczone z chwilą doręczenia ich do siedziby Zarządu Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego 200.

§ 31.

Z chwilą podpisania niniejszej umowy tracą moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonane przed jej podpisaniem.

§ 32.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 33.

##### Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:

- mapa sytuacyjna remontowanej nawierzchni – Załącznik Nr 1.

- Przedmiar robót  – Załącznik Nr 2.

- Oferta wykonawcy- Załącznik Nr 3.

ZAMAWIAJĄCY								                           WYKONAWCA