Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA

zawarta w Gdańsku w dniu ............................  roku pomiędzy (dalej Umowa):

Portem Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul.  Słowackiego 200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075422, NIP 5220010256, REGON 010365722, kapitał zakładowy w wysokości: 139.560.000,00 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowaną przez:

Tomasza Kloskowskiego- Prezesa Zarządu,

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym,

a

……

reprezentowaną/ym przez:

…..

zwaną/ym w dalszej części Umowy Wykonawcą,

o treści następującej:

§ 1

Przedmiot Umowy:

1.   Zgodnie z:

- Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej: „SWZ”) – Załącznik nr 1,

- ofertą Wykonawcy z dnia ……….. – Załącznik nr 2,

stanowiącymi integralną część Umowy, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie robót budowlanych – Modernizacja nawierzchni betonowych znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk”

2. Stosownie do art. 6471 § 1 k.c. Strony ustalają, co następuje:

Wykonawca wykona pełny zakres robót własnymi siłami/Następującą część zamówienia Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom:………

3. Treść niniejszej Umowy określają wspólnie wymienione niżej dokumenty wg następującego pierwszeństwa:

- niniejsza Umowa,

- SWZ,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 2

Forma i wysokość wynagrodzenia:

- Łączne wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy ustala się w formie ryczałtu, który wynosi 
……… zł brutto (słownie złotych brutto: ….), w tym:

- Wynagrodzenie netto: …………. zł

- Podatek VAT ……%: …………. zł

- Powyższe wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, obejmując wszelkie roboty, dostawy materiałów i usług, jak również inne roboty i prace niezbędne do należytego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzeżeniem postanowień § 11 Umowy.

§ 3

Termin realizacji:

- Wykonawca przystąpi do realizacji Umowy niezwłocznie po otrzymaniu przepustek osobowych dla swoich pracowników, uprawniających do wykonywania robót w strefie zastrzeżonej lotniska, natomiast zakończenie robót nastąpi do dnia …………….

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z Harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz Opisem technologii wykonania prac, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty na drodze do kołowania L podczas regularnego ruchu lotniczego 
i dlatego roboty każdorazowo muszą być ustalone z Dyżurnym Operacyjnym Portu Lotniczego. Powierzchnie płyty postojowej, na których będą wykonywane roboty, będą wyłączane z eksploatacji na czas robót.

- W przypadku niewykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający upoważniony będzie do zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Kierownikiem budowy będzie …………………, posiadający uprawnienia budowlane nr ………………

§ 4

Rozliczenie robót:

- Podstawą rozliczenia robót objętych niniejszą Umową będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru wykonanych robót, stanowiący podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Rozliczenie robót nastąpi jednorazowo fakturą końcową.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót niewykonanych przez Wykonawcę – niezależnie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu robót lub obniżenia standardu użytych materiałów. Wykonawca wyraża zgodę na obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę wynikającą z niewykonania części robót.

§ 5

Warunki płatności:

- Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego rachunek bankowy podany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę.

- Termin płatności faktury za wykonanie przedmiotu umowy wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami.

- W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy:

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług- zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy;

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące rachunków bankowych- zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy.

§ 6

Odbiór końcowy:

- W terminie zakończenia robót, określonym w § 3 Umowy, Wykonawca zakończy wszystkie roboty objęte Umową oraz zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeśli nie zostały wykonane wszystkie prace bądź, jeśli stwierdzi w trakcie odbioru istnienie istotnych wad dotyczących wykonanych prac. W powyższej sytuacji strony określą termin, do którego powinny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i usunięte wszelkie wady. Po wykonaniu przez Wykonawcę zaległych prac oraz usunięciu istniejących wad, zobowiązany jest on ustalić 
z Zamawiającym kolejny termin odbioru końcowego. Zamawiający w takiej sytuacji zachowuje prawo do kar umownych, o których mowa poniżej w § 8 Umowy.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji, czy też prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na koszt własny:

- uzyskanie dla każdego pracownika przepustki osobowej oraz przed przystąpieniem do pracy na terenie Portu Lotniczego odbycie obowiązkowego szkolenia świadomości ochrony lotnictwa obejmujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Koszt obowiązkowego szkolenia 230 zł netto za każdą osobę,

- wygrodzenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- ochronę znajdującego się na placu budowy mienia,

- prowadzenie prac z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa na terenie lotniska,

- po zakończeniu robót uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- wszelkie inne działania mające na celu właściwą, zgodną z potrzebami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także potrzebami ochrony środowiska organizację wykonywania robót.

- Wykonawca będzie realizował niniejszą Umowę wyłącznie przy użyciu materiałów własnych.

- Materiały przewidziane do użycia w ramach niniejszej Umowy powinny być nowe, kupowane w celu realizacji niniejszej Umowy. Jakość materiałów powinna być udokumentowana atestami i opiniami zezwalającymi na ich użycie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

- Zastosowana masa zalewowa musi posiadać deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania na nawierzchniach lotniskowych.

- Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu przedmiotowe atesty i opinie na każde wezwanie Zamawiającego, jak również przekazać Zamawiającemu deklarację zgodności (certyfikaty) dopuszczające materiały do stosowania na nawierzchniach lotniskowych przed ich zastosowaniem.

- Wykonawca obowiązany jest wykonania wszystkich robót oraz dostarczenie i montaż wszystkich materiałów, jakie okażą się niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 60 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy i zobowiązuje się utrzymać ciągłość tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca akceptuje, iż przedmiar robót, będący załącznikiem nr 2 do SWZ ma charakter wyłącznie informacyjny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy jak za własne działania lub zaniechania.

§ 8

Kary umowne:

- Za niedotrzymanie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki.

- Za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego wykonuje roboty niezgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie uchybienia.

- Za przebywanie pracownika Wykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców na terenie robót pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek.

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie.

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie.

- Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie.

- Za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie,

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie.

- Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Przez wynagrodzenie umowne rozumie się łączne wynagrodzenie brutto określone w § 2 ust. 1.

- Zamawiający upoważniony jest do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Łączny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowej umowy nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

§ 9

Gwarancja:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: ….. miesięcy od daty odbioru końcowego, co do jakości użytych materiałów i wykonanych robót, a także zapewnia, że roboty (prace) zostały wykonane zgodnie z Umową, SWZ wraz z załącznikami, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.

- Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady wykonanych robót (prac) i zastosowanych materiałów, powstałe na skutek niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy określonych powyżej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty (prace) niezależnie od tego czy wykonał je sam czy za pomocą podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność gwarancyjna za cały zakres Umowy niezależnie od odpowiedzialności podwykonawców.

- Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał istotnych zmian w rzeczy objętej gwarancją, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub części rzeczy).

- Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości.

- Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, wiadomością e-mail, faksem lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

- W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez upoważnienia sądu).

- W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem.

- W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

- Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstąpienie od Umowy:

- Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, może odstąpić od Umowy:

  - w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć przy zawarciu Umowy,

  - w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

  - jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została otwarta likwidacja Wykonawcy;

  - w przypadku dłuższego niż 30 dni opóźnienia w prowadzeniu robót w stosunku do harmonogramu;

  - jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;

  - w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie zakończenia, określonym w § 3 Umowy;

  - w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z powyższych okoliczności. Wykonawcy przysługiwałoby wówczas jedynie wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Zmiany postanowień Umowy:

- Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

  - Zmian niedotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

  - Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

  - Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu,

  - Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,

  - Dopuszczalnej prawem zmiany stron Umowy lub oznaczenia stron Umowy,

  - Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót,

  - Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa,

  - Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, ograniczenie zakresu robót objętych Umową, zmiana terminu zakończenia przedmiotu Umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia między stronami.

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zajdzie konieczność realizacji prac dodatkowych nieobjętych przedmiotem Umowy (np. dalsze prace polegające na remoncie lub naprawie szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach lotniskowych na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku) Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego takie prace dodatkowe w bieżącym roku 2025 w ilości określonej przez Zamawiającego, po cenach i na warunkach ustalonych między Stronami w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności, praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie prac wykonanych po dacie podpisania aneksu.

§ 12

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:

      - Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i określać co najmniej:

    - strony umowy ze wskazaniem osób reprezentujących,

    - przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem zakresu,

    - wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w formie pieniężnej, o charakterze ryczałtowym,

    - sposób i warunki płatności wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczeń określonymi w Umowie;

    - zakaz dokonywania potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych, kaucji gwarancyjnych oraz innych należności odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

    - zakaz dokonywania cesji praw lub obowiązków wynikających z umowy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

      - Wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten zakres. Wysokość wynagrodzenia przysługującego dalszemu podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.

      - W umowach o podwykonawstwo należy wskazywać terminy zapłaty za wykonane roboty jako nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej pracy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

      - Terminy oraz warunki płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszą być zgodne z warunkami przyjętymi przez Wykonawcę w umowie z Zamawiającym.

      - Umowa zawierana z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może zawierać zapisów dotyczących możliwości:

- Potrącania z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwot na poczet kar umownych, kaucji gwarancyjnych czy innych należności Wykonawcy;

- cesji praw lub obowiązków wynikających z umowy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

      - Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji przedkładającego kopię umowy lub kopię zmian umowy.

      - Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje osoba prowadząca działalność gospodarczą.

§ 13

Zasady zawierania umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia każdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy a także projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest:

    - uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ oraz w § 12 Umowy;

    - przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji.

- Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypełniać wymagania dla umowy o podwykonawstwo określone w § 12 Umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa w ustępach powyższych, zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. Brak zastrzeżeń w formie pisemnej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciągu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiający zgłasza Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ lub § 13 Umowy albo jeżeli Zamawiającemu nie został złożony projekt tej umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptację umowy.

- Postanowienia ust. 1-6 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców zasad zawierania umów, o jakich mowa w ust. 1-6 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w § 12 umowy.

- Bieg terminu, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Zamawiającego projektu umowy, który należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk), przesłać w wersji elektronicznej na adres __________

- Bieg terminu, o którym mowa w ust. 6, rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Zamawiającego kompletnego egzemplarza poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, którą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk), przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail _______

- Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.

§ 14

Inne postanowienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu robót oraz zobowiązany jest zapewnić, aby osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy przestrzegały przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego w okresie realizacji robót.

- Urządzenie placu budowy oraz zasilenie w wodę i energię elektryczną Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt.

§ 15

RODO:

      - Strony oświadczają, że spełniają wymagania nałożone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Strony zobowiązują się zapewnić, aby jej podwykonawcy oraz pracownicy również zobowiązali się do przestrzegania przepisów RODO oraz Ustawy.

      - Strony potwierdzają, że niniejsza Umowa nie implikuje przetwarzania danych osobowych, poza danymi osobowymi sygnatariuszy i pracowników. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania niniejszej Umowy wymagane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych, Strony podpiszą aneks do Umowy regulujący takie przetwarzanie.

- Niezależnie od powyższego, zgodnie z RODO, Strony informują się wzajemnie o przetwarzaniu danych osobowych sygnatariuszy niniejszej Umowy, jak również każdego pracownika, który może być zaangażowany w wykonanie niniejszej Umowy, w celu realizacji zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie. Obie Strony poinformują swoich sygnatariuszy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych przez drugą Stronę w tym celu, aby każda ze Stron spełniała wymogi informacyjne w ramach obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych wobec takich sygnatariuszy i pracowników.

- Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych drugiej Strony przekazanych w związku z realizacją umowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez każdą ze Stron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Strona realizuje cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, ochrony. Podanie danych jest dobrowolne, stanowi wymóg zawarcia i realizacji Umowy. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

- Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcie, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są przez czas trwania niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający  przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

- Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę należy kontaktować się na adres  _____ W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego należy kontaktować się na adres: iod@airport.gdansk.pl

§ 16

Postanowienia końcowe:

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający informuje, że pan Jarosław Lewkowicz Kierownik Działu Eksploatacji jest Pełnomocnikiem Zamawiającego do wykonania wszelkich czynności do jakich zobowiązany jest na podstawie niniejszej Umowy. Zamawiający informował będzie Wykonawcę o osobach, które będą sprawowały nadzór nad pracami w porze  nocnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie danych teleadresowych pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie / za skuteczny kontakt na ostatnio wskazane dane teleadresowe.

- Adres korespondencyjny Wykonawcy: _____

- Adres e-mail Wykonawcy: ______

- Nr tel. Wykonawcy: _______

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe rzeczowo z siedzibą w Gdańsku.

- Wypełniając obowiązek wynikający z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- SWZ wraz z załącznikami,

- Oferta Wykonawcy,

- Harmonogram realizacji prac,

- Opis technologii wykonania prac,

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług,

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące rachunków bankowych.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy oświadczenie zawarte w zdaniu poprzednim okaże się nieprawdziwe, lub gdy Wykonawca utraci status czynnego podatnika podatku od towarów i usług, nie informując o tym Zamawiającego najpóźniej z chwilą dostarczenia Zamawiającemu faktury, Wykonawca naprawi wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z brakiem posiadania przez Wykonawcę statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług, w szczególności:

- zapłaci Zamawiającemu równowartość podatku naliczonego, o który Zamawiający nie może obniżyć podatku należnego,

- pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego, obowiązek poniesienia których wynika zarówno z przepisów prawa, jak i z wydanego na ich podstawie rozstrzygnięcia właściwych władz (np. decyzja administracyjna, wyrok sądu), w tym koszty uiszczonych przez Zamawiającego odsetek, opłat prolongacyjnych, grzywien.

Wykonawca

___________

(podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie rachunki Wykonawcy, wskazane w umowie lub w dokumentach wystawionych przez Wykonawcę (np. faktura, rachunek), są oraz będą rachunkami zgłoszonymi do właściwych organów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności są oraz będą zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy oświadczenie zawarte w zdaniu poprzednim okaże się nieprawdziwe, lub gdy Wykonawca wskaże Zamawiającemu rachunek bankowy, który nie został zgłoszony do właściwego organu lub nie jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca naprawi wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z dokonaniem płatności na rachunek, który nie został zgłoszony do właściwego organu podatkowego, lub nie jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności:

- zwróci Zamawiającemu różnicę między kwotą podatku dochodowego, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z brakiem możliwości zaliczenia poniesionego kosztu do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w związku z koniecznością zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów stosownie do art. 15d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2020 r.), a kwotą podatku dochodowego, jaką Zamawiający byłby zobowiązany zapłacić, gdyby odpowiednio poniesiony koszt mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub nie był zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów

- zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności solidarnej, o której jest mowa w art. 117ba Ordynacji podatkowej (art. 117ba ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2020 r.)

- pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego, obowiązek poniesienia których wynika zarówno z przepisów prawa, jak i z wydanego na ich podstawie rozstrzygnięcia właściwych władz (np. decyzja administracyjna, wyrok sądu), w tym koszty uiszczonych przez Zamawiającego odsetek, opłat prolongacyjnych, grzywien.

Wykonawca

___________

(podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)